AKILLI TODO &
TAKVİM PLANLAYICI

Yapay zekâ destekli Eisenhower sınıflandırması,
Outlook uygunluk analizi ve otomatik zaman önerisi

| Doküman türü | Ürün kapsamı + teknik tasarım + maliyet + uygulama planı |
| --- | --- |
| Proje sahibi | Yiğit |
| Sürüm | 1.0 |
| Tarih | 30 Temmuz 2026 |
| Durum | MVP planlamaya hazır |

Amaç: Kullanıcının işlerini hızlıca yakalamak, AI ile sınıflandırmak,
tahmini süre vermek ve takvimde en uygun boşluğu onaylı biçimde önermek.

# İçindekiler

1. Yönetici Özeti

2. Ürün Vizyonu ve Problem Tanımı

3. Kapsam ve MVP Sınırları

4. Kullanıcı Deneyimi ve Ana Akış

5. Fonksiyonel Gereksinimler

6. Teknik Mimari

7. Önerilen Teknoloji Yığını

8. Outlook / Microsoft Graph Entegrasyonu

9. Yapay Zekâ Modülü

10. Zamanlama Motoru

11. Veri Modeli

12. Güvenlik ve Gizlilik

13. Maliyet Planı

14. Sıralı Uygulama Planı

15. Test Stratejisi

16. Riskler ve Azaltma Planı

17. MVP Definition of Done

18. Sonraki Fazlar

19. Kaynaklar

Fiyat notu Tüm fiyatlar 30 Temmuz 2026 itibarıyla USD cinsindedir; vergi, kur farkı ve sağlayıcıların sonraki fiyat değişiklikleri hariçtir. Tahmini LLM maliyeti, dokümanda açıkça belirtilen token varsayımına dayanır.

# 1. Yönetici Özeti

Bu proje; metin kutusundan veya Chrome eklentisinden yakalanan işleri yapay zekâ ile analiz eden, işi Eisenhower Matrisinin uygun alanına öneren, tahmini çalışma süresi belirleyen ve Outlook takvimindeki dolu zamanları dikkate alarak uygun bir çalışma bloğu öneren web tabanlı bir kişisel planlama uygulamasıdır.

Ürünün ayırt edici yönü, klasik todo uygulamalarındaki “listeleme” adımını aşarak kullanıcının karar yükünü azaltmasıdır. Sistem; sınıflandırma, süre tahmini ve takvim boşluğu bulma işlerini otomatikleştirir; ancak kullanıcı onayı olmadan görevi sessizce taşımayı veya takvime yazmayı tercih etmez.

Temel ürün döngüsü Yakalama → Inbox kaydı → AI analizi → Matris önerisi → Süre tahmini → Uygun takvim aralığı → Kullanıcı onayı → Planlama / yeniden planlama

# 2. Ürün Vizyonu ve Problem Tanımı

## 2.1 Problem

Görevler farklı kanallarda dağınık kalır; kullanıcı işi yakalasa bile ne kadar önemli ve acil olduğunu ayrıca değerlendirmek zorunda kalır.

Takvimde toplantılar bulunurken yapılacak işler ayrı bir listede kalır; “ne zaman yapacağım?” sorusu çözülemez.

Kısa boşluklara uzun işler, uzun odak bloklarına küçük işler yerleştirildiğinde gün verimsiz kullanılır.

Toplantı değişikliklerinde manuel plan bozulur ve kullanıcı tekrar tekrar yeniden düzenleme yapar.

## 2.2 Çözüm

Tek satırlık hızlı görev girişi ve Chrome üzerinden seçili metni yakalama.

LLM ile Eisenhower alanı, süre, son tarih, etiket ve parçalanabilirlik tahmini.

Outlook takviminden yalnızca ihtiyaç duyulan uygunluk bilgisini alma.

Deterministik zamanlama motoruyla uygun boşluk üretme ve AI destekli açıklama.

Kullanıcı onayını merkezde tutan öneri balonu ve tek tıkla düzeltme.

## 2.3 Başarı ölçütleri

| Ölçüt | MVP hedefi |
| --- | --- |
| Görev yakalama süresi | Metni yazıp Enter’a basmaktan kayda kadar < 1 saniye; AI sonucu birkaç saniye içinde. |
| AI sınıflandırma kabul oranı | Kullanıcıların ilk öneriyi değiştirmeden kabul ettiği görev oranı ≥ %70. |
| Takvim önerisi kabul oranı | Sunulan ilk zaman aralığının kabul oranı ≥ %50. |
| Planlama sürtünmesi | Yeni görevin planlanması en fazla 2 kullanıcı aksiyonu. |
| Güvenlik | Başka kullanıcıya ait task veya token erişimi için sıfır yetki ihlali; RLS zorunlu. |

# 3. Kapsam ve MVP Sınırları

## 3.1 MVP kapsamı

☐ Microsoft veya Google hesabıyla oturum açma; ilk hedef Outlook şirket hesabı.

☐ Textbox üzerinden görev ekleme ve görevleri Inbox’ta güvenli biçimde kaydetme.

☐ Eisenhower Matrisinde dört alan: Acil/Önemli, Acil Değil/Önemli, Acil/Önemsiz, Acil Değil/Önemsiz.

☐ LLM önerisi: quadrant, süre, deadline, etiket, parçalanabilirlik, güven skoru ve kısa gerekçe.

☐ Outlook uygunluk bilgisini okuma ve web uygulamasında haftalık takvim görünümü.

☐ Takvimde en az bir uygun slot önerme; kullanıcı onayıyla uygulama içi plan bloğu oluşturma.

☐ Drag & drop ile matris ve takvim düzeltmeleri.

☐ Chrome eklentisiyle seçili metni görev olarak gönderme.

☐ Kullanıcı tercihleri: çalışma saatleri, öğle arası, toplantı tamponu, minimum odak bloğu.

## 3.2 MVP dışında bırakılacaklar

☐ Outlook takvimine otomatik etkinlik yazma; ikinci fazda Calendars.ReadWrite ile eklenir.

☐ Toplantı gövdesi, katılımcılar veya e-posta içeriklerinin LLM’e gönderilmesi.

☐ Mobil native uygulamalar; ilk aşamada responsive web/PWA yeterlidir.

☐ Ekip yönetimi, görev paylaşımı, kurumsal tenant yönetimi ve yöneticiler için raporlama.

☐ Tam otomatik, kullanıcı onaysız yeniden planlama.

☐ FullCalendar Premium kaynak zaman çizelgesi gibi MVP için gereksiz lisanslı özellikler.

# 4. Kullanıcı Deneyimi ve Ana Akış

## 4.1 Ekran yerleşimi

| SOL: Hızlı Görev Girişi Büyük textbox, Enter ile kayıt, Inbox listesi, AI analiz durumu ve hızlı düzeltmeler. | SAĞ: Eisenhower Matrisi Dört quadrant, görev kartları, drag & drop, kabul/değiştir aksiyonları. |
| --- | --- |
| ALT: Haftalık Takvim Outlook busy blokları + uygulama içi planlar + yarı saydam öneri blokları. |  |

## 4.2 Görev ekleme akışı

1. Kullanıcı metni yazar ve Enter’a basar.

2. Görev önce Inbox durumunda veritabanına kaydedilir; AI servisi başarısız olsa bile görev kaybolmaz.

3. Backend metni LLM’e minimum bağlamla gönderir ve şemaya uygun JSON yanıt alır.

4. Arayüz bir öneri balonu gösterir: “Acil ve önemli — 90 dk — yarın 10:30 uygun. Taşıyayım mı?”

5. Kullanıcı Onayla, Değiştir, Başka Saat Öner veya Sadece Kaydet seçeneklerinden birini seçer.

6. Onay sonrası görev matrise taşınır ve uygulama içi takvimde planlanır.

## 4.3 Öneri balonu

Acil ve önemli olarak değerlendirdim. Tahmini süre: 90 dakika Önerilen zaman: Yarın 10:30–12:00 Gerekçe: Cuma demosundan önce tamamlanması gerekiyor. [Onayla] [Matrisi değiştir] [Süreyi değiştir] [Başka saat] [Sadece kaydet]

# 5. Fonksiyonel Gereksinimler

| ID | Başlık | Gereksinim | Faz |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Görev oluşturma | Textbox veya Chrome eklentisinden gelen metinle görev oluşturulmalıdır. | MVP |
| FR-02 | Inbox dayanıklılığı | AI çağrısından önce görev DB’ye yazılmalıdır. | MVP |
| FR-03 | AI sınıflandırma | Quadrant, süre, deadline, etiket, parçalanabilirlik ve confidence dönmelidir. | MVP |
| FR-04 | Kullanıcı onayı | Sistem matris/takvim değişimini onay almadan kalıcılaştırmamalıdır. | MVP |
| FR-05 | Outlook uygunluk | Belirlenen tarih aralığındaki busy/free bilgisi alınmalıdır. | MVP |
| FR-06 | Slot üretimi | Çalışma saatleri ve tamponlara göre en az üç aday slot üretilebilmelidir. | MVP |
| FR-07 | Takvim görünümü | Busy blokları, planlar ve öneriler farklı görsel durumlarla gösterilmelidir. | MVP |
| FR-08 | Drag & drop | Görev matris alanları arasında ve uygun takvim aralığına taşınabilmelidir. | MVP |
| FR-09 | Tercih yönetimi | Çalışma saatleri, öğle arası, tampon ve minimum blok ayarlanabilmelidir. | MVP |
| FR-10 | Chrome yakalama | Seçili metin sağ tık veya kısayolla backend’e gönderilebilmelidir. | MVP |
| FR-11 | Yeniden planlama | Yeni busy blok mevcut planla çakışırsa kullanıcıya alternatif sunulmalıdır. | Faz 2 |
| FR-12 | Outlook’a yazma | Onaylanan task bloğu Outlook etkinliği olarak oluşturulabilmelidir. | Faz 2 |

## 5.1 Fonksiyonel olmayan gereksinimler

Performans: Görev CRUD p95 < 500 ms; takvim yükleme p95 < 2 sn; LLM analizi için hedef < 5 sn.

Erişilebilirlik: Klavye ile görev ekleme, matris dolaşımı ve buton aksiyonları çalışmalıdır.

Gözlemlenebilirlik: Hata oranı, LLM latency/cost, Graph hata kodları ve senkronizasyon durumu izlenmelidir.

Güvenilirlik: LLM veya Graph geçici olarak ulaşılamazsa kullanıcı görevi kaybetmemelidir.

Taşınabilirlik: LLM sağlayıcısı adapter arayüzü üzerinden değiştirilebilmelidir.

Gizlilik: Meeting subject/body/attendee bilgisi varsayılan olarak LLM’e gönderilmemelidir.

# 6. Teknik Mimari

## 6.1 Yüksek seviye mimari

| Web Uygulaması Next.js + TypeScript | → | API / BFF Next.js Route Handlers | → | Supabase • PostgreSQL + RLS • Auth / OAuth bağlantıları • Task, analiz ve plan verisi Harici servisler • Microsoft Graph getSchedule • Gemini API (veya değiştirilebilir LLM) • Vercel dağıtımı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chrome Eklentisi Manifest V3 | → | AI Adapter Structured Output | → |  |
| PWA / Mobil Web Responsive UI | → | Scheduling Engine Deterministik kurallar | → |  |

## 6.2 Kritik tasarım kararı: AI ve scheduler ayrımı

LLM tek başına takvim yerleştirmemelidir LLM, görevin anlamını ve önceliğini yorumlar. Gerçek takvim yerleştirmesi; çalışma saatleri, deadline, busy aralıkları, buffer, süre ve çakışma kurallarını uygulayan deterministik scheduling engine tarafından yapılır. Bu ayrım test edilebilirlik, maliyet kontrolü ve tutarlı davranış sağlar.

# 7. Önerilen Teknoloji Yığını

| Katman | Teknoloji | Neden | Maliyet |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript | SSR/SPA dengesi, route handler, tek repo, güçlü ekosistem. | $0 yazılım lisansı |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | Hızlı, tutarlı ve erişilebilir arayüz. | $0 |
| Calendar | FullCalendar Standard | Hafta/gün görünümü, drag-drop; MIT lisanslı standard paket. | $0; Premium gerekmez |
| Drag & Drop | dnd-kit | Matris kartları ve özel sürükleme etkileşimleri. | $0 |
| Backend/BFF | Next.js Route Handlers | API anahtarlarını istemciden uzak tutar; Vercel ile kolay deploy. | Hosting planına dahil |
| Veritabanı | Supabase PostgreSQL | İlişkisel veri, JSONB, RLS, migration ve realtime seçenekleri. | Free $0 / Pro $25 ay |
| Auth | Supabase Auth + Microsoft OAuth | Tek oturum, kullanıcı eşleme, session yönetimi. | Supabase planına dahil |
| Takvim API | Microsoft Graph getSchedule | Free/busy verisi ve en düşük yetki yaklaşımı. | Genellikle ek API ücreti yok |
| LLM | Gemini 3.1 Flash-Lite (adapter arkasında) | Basit sınıflandırma/JSON üretimi için düşük maliyet. | Token bazlı; örnek aşağıda |
| Chrome | Manifest V3 + TypeScript | Seçili metni sağ tık/kısayolla yakalama. | Geliştirme $0; mağaza kayıt ücreti tek seferlik |
| Hosting | Vercel | Next.js için en düşük operasyon yükü. | Hobby $0 kişisel / Pro $20 ay ticari |
| Domain/DNS | Cloudflare Registrar + DNS | Maliyetine domain, DNS/SSL yönetimi. | TLD’ye göre yaklaşık $10–20 yıl |
| Test | Vitest/Jest + Playwright + MSW | Unit, integration, E2E ve API mock. | $0 |
| Monitoring | Sentry veya OpenTelemetry | Frontend/backend hata ve latency takibi. | Başlangıçta free tier yeterli |

## 7.1 Alternatifler

| Alan | Önerilen | Alternatif | Ne zaman seçilir? |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting | Vercel | Cloudflare Pages/Workers veya Fly.io | Ticari Vercel maliyetini azaltmak veya edge mimarisi istemek. |
| DB/Auth | Supabase | Neon + Auth.js / Firebase | Daha modüler yapı veya doküman tabanlı veri ihtiyacı. |
| LLM | Gemini Flash-Lite | OpenAI / OpenRouter / self-host Ollama | Model kalitesi, veri sözleşmesi veya sağlayıcı bağımsızlığı gerektirdiğinde. |
| Calendar UI | FullCalendar Standard | React Big Calendar | Daha hafif ve tamamen ücretsiz alternatif tercih edildiğinde. |

# 8. Outlook / Microsoft Graph Entegrasyonu

## 8.1 Önerilen izin modeli

MVP’de uygulama, signed-in user adına delegated OAuth kullanmalıdır. Yalnızca uygunluk bilgisi gerekiyorsa Microsoft Graph getSchedule için en düşük yetki Calendars.ReadBasic olarak belgelenmiştir [R4]. Takvim detaylarına ihtiyaç duyulmadığı için Calendars.ReadWrite MVP’de istenmemelidir.

| Faz | İzin | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| MVP | Calendars.ReadBasic (delegated) | Free/busy bilgisi ve slot hesaplama. |
| Gerekirse | Calendars.Read | Etkinlik başlığı gibi ek detaylar; varsayılan tasarımda gereksiz. |
| Faz 2 | Calendars.ReadWrite | Kullanıcı onayıyla Outlook’a task bloğu yazma/güncelleme. |

## 8.2 Graph Explorer testi neyi kanıtlar?

Olumlu sinyal, ancak son onay değil Graph Explorer üzerinden takvim çağrısının 200 dönmesi şirket hesabının Graph takvim verisine erişebildiğini gösterir. Fakat kendi Entra uygulamanız ayrı bir client ID ve consent kaydı kullanacağı için tenant politikası bu yeni uygulamayı ayrıca engelleyebilir veya yönetici onayı isteyebilir. Bu nedenle ilk teknik iş, kendi app registration ile çalışan küçük bir OAuth PoC olmalıdır.

## 8.3 MVP senkronizasyon yaklaşımı

1. Kullanıcı “Outlook’u bağla” butonuyla OAuth akışını başlatır.

2. Backend refresh token veya provider session bilgisini şifreli biçimde saklar; token tarayıcı localStorage’ında tutulmaz.

3. Takvim sayfası açılırken ve belirli aralıklarla getSchedule çağrısı yapılır.

4. Uygulama yalnızca başlangıç/bitiş ve busy/free durumunu kullanır; subject/body/attendee alanları saklanmaz.

5. MVP’de 5–15 dakikalık polling yeterlidir. Faz 2’de webhook/change notification ile gerçek zamana yakın güncelleme eklenir.

6. Graph 429 dönerse Retry-After uygulanır; sonuçlar kısa süreli cache edilir.

# 9. Yapay Zekâ Modülü

## 9.1 LLM çıktısı

{ "title": "Acceptance testlerini tamamla", "quadrant": "urgent_important", "estimatedMinutes": 90, "deadline": "2026-07-31T17:00:00+03:00", "splittable": true, "minimumChunkMinutes": 45, "energy": "high_focus", "tags": ["work", "testing"], "confidence": 0.88, "reason": "Yakın tarihli demo için gerekli" }

## 9.2 Prompt ve doğrulama yaklaşımı

Structured output / JSON Schema zorunlu tutulmalıdır.

Backend, quadrant enum ve dakika sınırlarını Zod ile doğrulamalıdır.

Geçersiz yanıt bir kez repair prompt ile düzeltilmeli; yine başarısızsa varsayılan “Inbox + kullanıcı seçimi” akışına düşmelidir.

Model yalnızca görev metnini, kullanıcının çalışma tercihlerini ve gerekiyorsa bugünün tarihini görmelidir.

Takvim toplantı adları ve açıklamaları LLM promptuna dahil edilmemelidir.

Kullanıcı düzeltmeleri, model fine-tune yerine önce basit tercih/istatistik katmanında kullanılmalıdır.

## 9.3 LLM maliyet örneği

Örnek hesap: görev başına 500 input token + 150 output token; Gemini 3.1 Flash-Lite Standard fiyatı input $0.25 / 1M token, output $1.50 / 1M token [R7].

| Hacim | Input maliyeti | Output maliyeti | Toplam tahmin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000 görev | $0.125 | $0.225 | $0.35 |
| 10.000 görev | $1.25 | $2.25 | $3.50 |
| 100.000 görev | $12.50 | $22.50 | $35.00 |

Gizlilik tercihi Google Gemini ücretsiz katmanında gönderilen içerik ürünleri iyileştirmek için kullanılabilirken paid tier için “No” belirtilmiştir [R7]. Şirket işi içerebilecek görevlerde paid tier veya veri işleme şartları açık başka bir kurumsal sağlayıcı kullanılmalıdır. En yüksek gizlilik seçeneği, ileride kendi sunucunda çalışan Ollama tabanlı modeldir.

# 10. Zamanlama Motoru

## 10.1 Girdi verileri

Görev: süre, deadline, quadrant, parçalanabilirlik, minimum parça, focus seviyesi.

Takvim: busy aralıkları, mevcut task planları ve öneriler.

Kullanıcı tercihleri: çalışma başlangıç/bitiş, öğle arası, toplantı tamponu, maksimum günlük focus süresi.

Sistem kuralları: geçmiş zaman kullanma, çakışma yaratmama, deadline sonrasına önermeme.

## 10.2 Slot üretim algoritması

1. Seçilen tarih aralığı için busy blokları al ve normalize et.

2. Çalışma saatlerinden busy bloklarını, öğle arasını ve tamponları çıkararak free interval listesi oluştur.

3. Görevin süre ve minimum chunk şartına uyan adayları üret.

4. Adayları deadline yakınlığı, quadrant, kesintisizlik, enerji tercihi ve gün içi yük dağılımına göre puanla.

5. En yüksek puanlı 3 adayı döndür.

6. Kullanıcı ilk adayı reddederse ikinci/üçüncü adayı göster veya parametreyi değiştir.

7. Yeni toplantı çakışması oluştuğunda planı otomatik değiştirmek yerine yeniden planlama önerisi üret.

## 10.3 Örnek puanlama

score = deadlineUrgency * 0.30 + eisenhowerPriority * 0.25 + uninterruptedFit * 0.20 + preferredFocusTime * 0.15 + dailyLoadBalance * 0.10 - splitPenalty - meetingAdjacencyPenalty

Ağırlıklar ilk sürümde sabit olabilir. Kullanıcının kabul/ret davranışına göre zamanla kişiselleştirilebilir.

# 11. Veri Modeli

| Tablo | Temel alanlar | Amaç |
| --- | --- | --- |
| profiles | id, email, timezone, work_start, work_end, lunch_start/end, buffer_minutes | Kullanıcı tercihleri; auth user ile 1:1. |
| tasks | id, user_id, raw_text, title, status, quadrant, deadline, estimated_minutes, splittable | Ana görev kaydı. |
| task_analyses | task_id, model, prompt_version, output_json, confidence, cost, latency | AI audit ve kalite ölçümü. |
| calendar_connections | user_id, provider, tenant_id, scopes, token_ref, expires_at | OAuth bağlantısı; token değeri şifreli/ayrı secret store. |
| calendar_busy_cache | user_id, start_at, end_at, status, fetched_at, source_hash | Kısa süreli uygunluk cache’i; detay saklamaz. |
| schedule_suggestions | task_id, start_at, end_at, score, status, reason | Aday/accepted/rejected slotlar. |
| scheduled_blocks | task_id, start_at, end_at, source, external_event_id | Uygulama içi veya Outlook’a yazılmış plan. |
| task_feedback | task_id, old_value, new_value, feedback_type | Kullanıcı düzeltmeleri ve kişiselleştirme. |
| audit_logs | user_id, action, entity, created_at, metadata | Güvenlik ve hata ayıklama; hassas içerik redakte. |

## 11.1 Durum modeli

INBOX -> ANALYZING -> SUGGESTED -> CONFIRMED -> SCHEDULED -> DONE ANALYZING -> NEEDS_USER_INPUT SCHEDULED -> CONFLICTED -> RESCHEDULE_SUGGESTED

# 12. Güvenlik ve Gizlilik

| Kontrol | Uygulama |
| --- | --- |
| Kimlik doğrulama | Supabase Auth; Microsoft OAuth delegated flow; PKCE/state/nonce doğrulaması. |
| Yetkilendirme | Her tabloda user_id; Supabase RLS ile auth.uid() = user_id politikası. |
| API anahtarları | LLM, Supabase service role ve Microsoft client secret yalnızca server-side environment secret. |
| Token saklama | Refresh token şifreli; tarayıcı localStorage’ına yazılmaz; bağlantı kesmede revoke/silme. |
| En az veri | Graph’tan busy zamanlar; meeting body, attendee ve subject varsayılan olarak saklanmaz. |
| LLM minimizasyonu | Yalnızca task metni + gerekli tercih; takvim içeriği veya şirket e-postası gönderilmez. |
| Log güvenliği | Raw token, OAuth code, task text ve meeting details loglara yazılmaz; request ID kullanılır. |
| Silme/taşıma | Kullanıcı task verisini dışa aktarabilir ve hesabıyla birlikte silebilir. |
| Rate limiting | Task create ve AI analyze endpointlerinde user/IP tabanlı limit; idempotency key. |
| Güvenlik testleri | RLS negative test, IDOR, CSRF, XSS, secret leak ve OAuth redirect allowlist testleri. |

## 12.1 Şirket verisi için önerilen politika

Free/busy-only modu Şirket hesabı bağlandığında varsayılan mod yalnızca dolu/boş zamanları işler. Toplantı adları, açıklamalar, katılımcılar ve bağlantılar uygulamanın DB’sine veya LLM’e taşınmaz. Böylece ürünün temel amacı için yeterli veri kullanılırken veri sızıntısı yüzeyi önemli ölçüde azaltılır.

# 13. Maliyet Planı

## 13.1 Senaryo A — Kişisel MVP / geliştirme

| Kalem | Maliyet | Not |
| --- | --- | --- |
| Domain | Yaklaşık $10–20 / yıl | TLD ve registrar’a göre; Cloudflare kayıtları maliyetine sunar [R10]. |
| Vercel Hobby | $0 / ay | Kişisel ve ticari olmayan kullanım; ticari kullanımda Pro gerekir [R1–R2]. |
| Supabase Free | $0 / ay | 50K MAU, 500 MB DB; 1 hafta inaktivitede proje pause olabilir [R3]. |
| Microsoft Graph | $0 ek API maliyeti | Calendar API metered listede değildir; M365 lisansı ve izin gerekir [R5]. |
| LLM | Yaklaşık $0.35 / 1.000 görev | Belirtilen 500/150 token varsayımı ve Gemini 3.1 Flash-Lite fiyatıyla. |
| FullCalendar Standard | $0 | MIT lisanslı standard paket [R8]. |
| Chrome Web Store | Tek seferlik kayıt ücreti | Kesin tutar kayıt ekranında gösterilir [R9]. |

Kişisel MVP toplamı İlk yıl pratik olarak domain + Chrome mağaza kayıt ücreti + çok düşük LLM kullanımıdır. Aylık sabit altyapı gideri $0 olabilir.

## 13.2 Senaryo B — Ticari / public beta

| Kalem | Maliyet | Not |
| --- | --- | --- |
| Vercel Pro | $20 / ay | Ticari kullanım ve daha yüksek limitler [R1]. |
| Supabase Pro | $25 / ay | 100K MAU, 8 GB disk, backup ve daha yüksek egress [R3]. |
| Domain | $1–2 / ay eşdeğeri | Yıllık faturalama varsayımı. |
| LLM | $1–10 / ay | Kullanıcı ve görev hacmine göre; 10K görev örneği yaklaşık $3.50. |
| Monitoring / e-posta | $0–20 / ay | Free tier ile başlanabilir; kullanım arttığında yükselir. |
| Toplam | $46–77 / ay | Vergi ve kullanım aşımı hariç yaklaşık aralık. |

## 13.3 Opsiyonel maliyetler

FullCalendar Premium: resource timeline gibi özellikler gerekirse başlangıç fiyatı $480; MVP’de ihtiyaç yok [R8].

Supabase custom domain eklentisi: gereksizdir; uygulama domaini Vercel üzerinden kullanılabilir.

Self-host LLM: API maliyetini azaltabilir ancak sürekli çalışan GPU/CPU sunucusu ve operasyon maliyeti getirir.

Outlook’a yazma veya webhook kullanımı Microsoft Graph için ayrı lisans bedeli doğurmaz; ancak tenant politikası ve izin süreci devam eder.

# 14. Sıralı Uygulama Planı

Toplam efor tahmini Tek geliştirici için 27–43 iş günü (yaklaşık 6–9 hafta). Bu tahmin tasarımın büyük ölçüde hazır olduğu, kapsamın MVP ile sınırlı kaldığı ve şirket tenant onayında gecikme olmadığı varsayımına dayanır.

## FAZ 0 — Teknik uygunluk kapısı  |  1–2 gün

☐ Kendi Microsoft Entra uygulamasını oluştur; supported account type olarak organizational accounts seçimini doğrula.

☐ Local/deployed callback ile OAuth akışını çalıştır.

☐ Delegated Calendars.ReadBasic consent iste ve kendi uygulama tokenıyla getSchedule çağrısını doğrula.

☐ Tenant admin approval çıkarsa sonucu risk kaydına yaz; takvim entegrasyonunu bloklayan karar kapısını netleştir.

☐ MVP repository, environment ve branch stratejisini oluştur.

Faz çıkış kriteri Çıkış kriteri: Kendi client ID’nle şirket Outlook hesabından free/busy alınabiliyor veya admin gereksinimi kesin olarak belgelenmiş.

## FAZ 1 — Proje iskeleti ve veri güvenliği  |  3–5 gün

☐ Next.js + TypeScript projesini başlat; lint/format/test konfigürasyonu.

☐ Supabase project, migration yapısı ve local environment kur.

☐ Auth akışı, profiles tablosu ve protected routes.

☐ tasks tablosu, RLS policy ve negatif yetki testleri.

☐ Vercel preview deploy ve secret yönetimi.

Faz çıkış kriteri Çıkış kriteri: Kullanıcı giriş yapabiliyor, kendi görevini CRUD edebiliyor ve başka kullanıcı verisine erişemiyor.

## FAZ 2 — Görev girişi ve Eisenhower matrisi  |  4–6 gün

☐ Sol textbox + Enter ile Inbox kaydı.

☐ Matris UI ve dört quadrant.

☐ Task card, detay drawer, status yönetimi.

☐ dnd-kit ile quadrant geçişleri.

☐ Optimistic update ve hata geri alma.

Faz çıkış kriteri Çıkış kriteri: AI olmadan tam çalışan, kalıcı ve sürüklenebilir todo/matris deneyimi.

## FAZ 3 — AI analiz servisi  |  3–5 gün

☐ LLM adapter interface ve ilk Gemini provider implementasyonu.

☐ JSON Schema/Zod doğrulama, retry ve fallback.

☐ task_analyses tablosu; latency, token ve cost ölçümü.

☐ Öneri balonu ve kullanıcı düzeltme akışları.

☐ Prompt unit/evaluation dataset: en az 50 örnek görev.

Faz çıkış kriteri Çıkış kriteri: Yeni görevler güvenilir biçimde quadrant ve süre önerisi alıyor; kullanıcı onaylayabiliyor.

## FAZ 4 — Outlook free/busy entegrasyonu  |  4–7 gün

☐ Microsoft OAuth connection yönetimi ve disconnect/revoke akışı.

☐ getSchedule backend client, timezone ve Retry-After desteği.

☐ Busy cache ve refresh mekanizması.

☐ Takvim bağlantı durumu, hata mesajları ve yeniden bağlanma.

☐ Meeting detaylarını saklamayan veri minimizasyon testleri.

Faz çıkış kriteri Çıkış kriteri: Haftalık busy blokları güvenli biçimde alınabiliyor ve uygulama takviminde görüntüleniyor.

## FAZ 5 — Takvim UI ve scheduling engine  |  5–8 gün

☐ FullCalendar Standard ile week/day görünümü.

☐ Free interval hesaplayıcı ve çakışma motoru.

☐ Buffer, öğle arası, çalışma saatleri ve deadline kuralları.

☐ Aday puanlama ve top-3 slot üretimi.

☐ Yarı saydam öneri bloğu, kabul/ret ve başka slot aksiyonu.

☐ Split task desteğinin temel sürümü.

Faz çıkış kriteri Çıkış kriteri: Görev için kurallara uygun slot öneriliyor, onay sonrası uygulama içi plan bloğu oluşuyor.

## FAZ 6 — Chrome eklentisi  |  2–4 gün

☐ Manifest V3, service worker ve content script.

☐ Seçili metni alma; sağ tık menüsü ve klavye kısayolu.

☐ Web app session/token paylaşımı için güvenli auth yaklaşımı.

☐ POST /tasks endpointi, idempotency ve başarı bildirimi.

☐ Chrome Web Store privacy disclosures ve paketleme.

Faz çıkış kriteri Çıkış kriteri: Herhangi bir web sayfasındaki seçili metin tek aksiyonla Inbox’a düşüyor.

## FAZ 7 — Kalite, güvenlik ve beta  |  5–6 gün

☐ Unit/integration/E2E testlerini tamamlama.

☐ OAuth, RLS, IDOR, CSRF, XSS ve secret leak kontrolleri.

☐ Sentry/telemetry ve maliyet dashboardu.

☐ Privacy policy, data deletion ve account disconnect ekranları.

☐ 10–20 görevlik gerçek kullanım pilotu ve prompt/scheduler tuning.

☐ Production deployment ve rollback runbook.

Faz çıkış kriteri Çıkış kriteri: MVP Definition of Done sağlanmış ve günlük kişisel kullanım için hazır.

## 14.1 Öncelik sırası neden böyledir?

İlk önce kendi Microsoft app registration PoC’si yapılır; çünkü Graph Explorer başarısı yeni uygulamanın tenant consent alacağını garanti etmez. Ardından AI olmadan çalışan sağlam task/matris çekirdeği kurulur. AI ve takvim entegrasyonu bağımsız eklenir. Chrome eklentisi sonlara bırakılır; çünkü backend ve task endpointi hazır olduğunda 2–4 günlük sınırlı bir iştir.

# 15. Test Stratejisi

| Test katmanı | Kapsam |
| --- | --- |
| Unit | Quadrant mapping, duration normalization, free interval, overlap, scoring, timezone dönüşümleri. |
| Component | Textbox Enter davranışı, öneri balonu, matris drag/drop, takvim blok durumu. |
| API integration | Supabase RLS, Graph getSchedule mock/contract, LLM schema validation ve retry. |
| E2E | Login → task ekle → AI önerisi → onay → slot seç → scheduled akışı. |
| Security | IDOR/RLS negative, OAuth state/PKCE, redirect URI, CSRF, XSS, secret scan, rate limit. |
| Resilience | LLM timeout, Graph 401/403/429, DB geçici hata, duplicate extension request. |
| AI evaluation | 50–100 etiketli görev; quadrant accuracy, süre MAE, JSON valid rate, acceptance rate. |
| Performance | Takvim 1 haftalık/1 aylık yük, 500 task card, concurrent AI calls. |

## 15.1 Kritik test örnekleri

90 dakikalık görev için yalnızca 30 dakikalık boşluklar varsa tek blok önerilmemeli; split izni varsa 45+45 önerilmeli.

Deadline bugün 17:00 ise 17:00 sonrasındaki slotlar elenmeli.

Outlook busy blok değişince kabul edilmiş task ile çakışma algılanmalı ve task otomatik taşınmamalı.

LLM invalid quadrant döndürürse DB’ye hatalı enum yazılmamalı.

Kullanıcı A, kullanıcı B task ID’sine istek attığında RLS erişimi reddetmeli.

Chrome eklentisi aynı requesti iki kez gönderirse idempotency key duplicate task yaratmamalı.

# 16. Riskler ve Azaltma Planı

| Risk | Etki | Azaltma |
| --- | --- | --- |
| Şirket tenant kendi uygulamana consent vermeyebilir | Yüksek | Faz 0 PoC; Calendars.ReadBasic; IT onayı gerekirse kapsam kararını erken ver. |
| LLM yanlış quadrant/süre önerebilir | Yüksek | Kullanıcı onayı, confidence, kolay düzeltme, eval dataset ve fallback. |
| Toplantı verisinin dışarı sızması | Yüksek | Free/busy-only, detay saklamama, LLM’e takvim içeriği göndermeme. |
| Takvim önerileri gerçekçi olmayabilir | Orta | Deterministik scheduler, buffer/öğle/çalışma saati, kullanıcı feedback tuning. |
| Vercel Hobby ticari kullanım için uygun değil | Orta | Public/commercial aşamada Pro bütçesine geçiş. |
| Supabase free proje pause olur | Düşük | Aktif kullanımda sorun olmaz; beta/production aşamasında Pro. |
| Webhook karmaşıklığı | Orta | MVP polling; webhook ikinci faz. |
| Token/secret sızıntısı | Yüksek | Server-only secret, log redaction, rotation, dependency/secret scan. |
| Model sağlayıcı değişikliği/deprecation | Orta | Provider adapter ve prompt versioning. |

# 17. MVP Definition of Done

☐ Kullanıcı Microsoft/Google hesabıyla güvenli giriş yapabiliyor.

☐ Textbox ve Chrome eklentisi üzerinden görev kaydedilebiliyor.

☐ Görev, AI çağrısından önce Inbox’a kalıcı olarak yazılıyor.

☐ LLM geçerli şemada quadrant ve süre önerisi üretiyor; invalid yanıt fallback ile yönetiliyor.

☐ Kullanıcı öneriyi onaylayabiliyor veya değiştirebiliyor.

☐ Kendi Microsoft app registration ile şirket takviminden free/busy alınabiliyor.

☐ Takvim haftalık görünümde busy blokları ve task önerilerini gösteriyor.

☐ Scheduling engine çakışmasız ve deadline’a uygun en az bir aday üretiyor.

☐ Kullanıcı onayı olmadan Outlook’a veya uygulama takvimine kalıcı taşıma yapılmıyor.

☐ RLS ve temel güvenlik testleri geçiyor.

☐ Production ortamında hata, latency ve LLM maliyeti izlenebiliyor.

☐ Veri silme ve Outlook bağlantısını kesme akışı çalışıyor.

# 18. Sonraki Fazlar

| Faz | Kapsam |
| --- | --- |
| Faz 2 | Outlook’a yazma, Graph change notifications, çakışmada otomatik yeniden öneri, recurring task. |
| Faz 3 | Kullanıcının geçmiş düzeltmelerinden kişiselleştirilmiş süre ve saat önerisi. |
| Faz 4 | Google Calendar bağlantısı, ekip takvimi ve çoklu calendar overlay. |
| Faz 5 | Native iOS/Android veya gelişmiş PWA; share sheet ile mobil görev yakalama. |
| Faz 6 | Self-host LLM modu, kurumsal deployment, admin consent ve tenant yönetimi. |

## 18.1 Ürün karar önerisi

Önerilen MVP sloganı “Yapılacak işi yaz; önceliğini, süresini ve ne zaman yapacağını birlikte çözelim.”

İlk sürümün odağı “AI todo list” değil, “kullanıcı onaylı akıllı zaman yerleştirme” olmalıdır. Matris sınıflandırması görünür değer sağlar; takvim boşluğuna gerçekçi yerleştirme ise ürünü sıradan todo araçlarından ayırır.

# 19. Kaynaklar

[R1] Vercel Pricing — Hobby $0, Pro $20/ay ve kullanım bilgileri. https://vercel.com/pricing

[R2] Vercel Hobby Plan — Hobby planının kişisel ve ticari olmayan kullanım kısıtı. https://vercel.com/docs/plans/hobby

[R3] Supabase Pricing — Free/Pro kotaları ve Pro $25/ay. https://supabase.com/pricing

[R4] Microsoft Graph getSchedule — Free/busy API ve en düşük delegated izin Calendars.ReadBasic. https://learn.microsoft.com/en-us/graph/api/calendar-getschedule?view=graph-rest-1.0

[R5] Microsoft Graph Metered APIs — Ücretli/metered API listesi; calendar API listede değildir. https://learn.microsoft.com/en-us/graph/metered-api-list

[R6] Microsoft Entra App Registration — Uygulama kaydı ve identity platform kurulumu. https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/quickstart-register-app

[R7] Gemini Developer API Pricing — Gemini 3.1 Flash-Lite token fiyatları ve paid tier veri kullanımı açıklaması. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

[R8] FullCalendar Pricing & License — Standard ücretsiz/MIT; Premium başlangıç fiyatı. https://fullcalendar.io/pricing

[R9] Chrome Web Store Developer Registration — Yayın için tek seferlik geliştirici kayıt ücreti. https://developer.chrome.com/docs/webstore/register

[R10] Cloudflare Registrar — Maliyetine/no-markup domain yaklaşımı. https://developers.cloudflare.com/registrar/get-started/transfer-domain-to-cloudflare/

Kaynak erişim tarihi: 30 Temmuz 2026. Sağlayıcı fiyatları ve şartları değişebileceği için production kararı öncesinde yeniden doğrulanmalıdır.